**BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ**

**NYÍLT PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ**

**KIVITELEZÉSI munkára**

**VALÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**Mosonszolnok SE**

**9254 Mosonszolnok, Sport u. 18.**

**kivitelező…………………..**

Cím: …………………...

Tel.: +36……………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *……………*  *Úr részére* | Kelt: | Mosonszolnok,  2019. április 12. |
|  | Tárgy: | Árajánlatkérés |
|  | Ügyintéző: | Lachmann János |
|  | Tel: | +36 30 532 66 43 |

***Tisztelt Ajánlattevő!***

A **Mosonszolnoki SE** (székhelye: 9254 Mosonszolnok, Sport u. 18., adószáma: 19882101-1-08, képviselője: Lachmann János elnök) a Mosonszolnok SE szabadtéri sporttelepén „Élőfüves nagypálya felújítása” a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI törvény (TAO) (illetőleg a 107/2011. (VI. 30.) Korm. r.) alapján történő támogatásból megvalósuló finanszírozással.

Ezen pár sorral szeretnénk felkérni a Mosonszolnok SE(székhelye: 9254 Mosonszolnok, Sport u. 18.) „**A Mosonszolnok SE szabadtéri sporttelepén élőfüves nagypálya felújítása**” c. projekt kivitelezési munkálatainak ajánlattételére a felhívás mellékletét képező költségvetés kiírás alapján. A pályázatban résztvevő kivitelező cégeknek tudomásul kell venniük, hogy az ajánlatok egyes részeit a Megrendelő külön-külön is megrendelheti.

# **Előzmény:**

A Megbízó kiadja a kivitelezési munkákat a 9254 Mosonszolnok, Sport u. 18. alatti ingatlanon az élőfüves nagypálya felújításához kapcsolódóan.

A Magyar Labdarúgó Szövetség által elfogadott műszaki leírás alapján készült költségvetés kiírás szerint kérünk ajánlatot adni.

**Csatolt mellékletek:**

1. számú melléklet – Általános műszaki leírás tartalom
2. számú melléklet – Költségvetés kiírás
3. számú melléklet – Kivitelezői szerződés tervezet
4. számú melléklet – TAO határozat

**Projekt megnevezése:**

„A Mosonszolnok SE szabadtéri sporttelepén élőfüves nagypálya felújítása”

**A kivitelezés helyszíne:**

9254 Mosonszolnok, Sport u. 18. ingatlanon.

**A pályázat kiírója:**

Mosonszolnok SE

(9254 Mosonszolnok, Sport u. 18.)

**A biztonsági kerítés építés határozatának száma:** ki/JH01-17934/2017/MLSZ

**A pályázat kiírásának dátuma:** 2019. április 12.

**A pályázat kiírásának helye:**

A **Mosonszolnok SE** (székhelye: 9254 Mosonszolnok, Sport u. 18.)faliújságán és honlapján, valamint egyidejűleg írásban legalább három pályázó megkeresése útján.

A szabályzat hatálya a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI.Tv.22./C § (6) bekezdése szerinti sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházására, felújítására terjed ki.

**Pályázók köre:**

A tárgyi eszköz beruházására, felújítására vonatkozó sportlétesítmény (fejlesztés) területén a pályázat benyújtását megelőzően legalább két naptári éve működő gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó nyújthatja be. Abban az esetben, ha többen együttesen nyújtanak be pályázatot, akkor ezen feltételnek valamennyi pályázónak meg kell felelnie**. A pályázat kiírója legalább három pályázótól kér ajánlatot.**

**Pályázatok elbírálása:**

Az ajánlatok a fejlesztés megvalósításának egészére vonatkozzanak. Az ajánlatokat a kiírásnak megfelelően kell leadni, de legalább két megegyező példányban. Az ajánlattevő által minden oldalon szignált, zárt borítékban, személyesen, az Ajánlatkérő irodájában (9254 Mosonszolnok, Sport u. 18.). A borítékot az alábbi felirattal ellátva kérjük benyújtani: **„Ajánlat „A Mosonszolnok SE szabadtéri sporttelepén élőfüves nagypálya felújítása”. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően!”**

**Az ajánlathoz a kiírásnak megfelelően, de legalább az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni az alábbi sorrendben:**

* Felolvasólap
* Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevőnek nincs adótartozása. (A NAV 30 napnál nem régebbi, eredeti igazolását arról, hogy nincs az ajánlattevőnek köztartozása, csak a nyertes ajánlattevőnek kell bemutatnia az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül. Amennyiben szerepel a köztartozás-mentes adatbázisban, akkor a nyilatkozatában ezt is szerepeltesse.)
* Nyilatkozat arról, hogy a megküldött vállalkozói szerződést aláírja, és az abban foglalt feltételeket elfogadja.

**A kiválasztás menete:**

A beérkezett ajánlatokat beérkezésük sorrendjében, sorszámozva, bontatlanul iktatjuk. Az ajánlatokat a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül legalább az elnökség, vagy az általa erre kijelölt háromtagú bíráló bizottság (továbbiakban: bíráló bizottság) előtt felbontjuk. A pályázatok felbontásáról jegyzőkönyvet veszünk fel, amely tartalmazza az ajánlattevő megnevezését, valamint azt, hogy formai szempontból az ajánlat megfelelő.

Amennyiben lehetőség van rá, az ajánlat elfogadásáról felbontás után döntés születik. A bíráló bizottság az ajánlattevőket legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel, amennyiben az ajánlat nem teljes körű vagy a csatolandó dokumentumok nem megfelelőek.

A bíráló bizottság a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A bíráló bizottság - döntése szerint,- az ajánlatok pontosítás érdekében nyilvános tárgyalást is tarthat, melyre legalább a két legjobb ajánlattevőt meg kell hívnia. A nyilvános tárgyalásra szóló meghívó elküldése és a tárgyalás napja között legalább 8 naptári napnak el kell telnie.

Az ajánlatok elbírálásáról az írásbeli ajánlatok felbontását és/vagy a nyilvános tárgyalást követő 15 napon belül dönteni kell, és erről az ajánlattevőket értesíteni kell. A vállalkozói szerződést a nyertes ajánlattevővel a döntést követő 15 napon belül meg kell kötni. Amennyiben a nyertes ezen idő alatt nem köti meg a szerződést, úgy a bíráló bizottság döntése szerint a második legjobb ajánlattevővel kell szerződést kötni, vagy a pályázatot ismételten ki kell írni.

**Az ajánlatot, a felolvasó lapon kell megadni az élőfüves nagypálya felújítására.**

**Értékelési szempontok:**

A bíráló bizottság az ajánlatok felbontása előtt az elvégzendő ingatlanfejlesztéshez igazodóan a következő elbírálást alkalmaz:

* Legalacsonyabb ajánlati ár

A bíráló bizottság a fenti szempontoktól való eltérést jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. A bíráló bizottság az egyes ajánlatokat a bírálati szempontok szerint értékeli, és jegyzőkönyvben rögzíti. Az ajánlatokat csak a kialakított szempontok alapján lehet és kell elbírálni, ennek során az egyenlő elbánás elvére külön gondot kell fordítani.

**Pályázat leadásának módja:**

Zárt borítékban, személyesen. A borítékot az alábbi felirattal ellátva kérjük benyújtani: „Ajánlat „A Mosonszolnok SE szabadtéri sporttelepén élőfüves nagypálya felújítása”. Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően!”

**Pályázat leadásának helye:**

Mosonszolnok SE

9254 Mosonszolnok, Sport u. 18.

**Pályázat leadásának határideje:** 2019. április 30.

**Pályázat nyertesének tervezett kihirdetése:** 2019. április 30.

Amennyiben a pályázati kiírással kapcsolatban kérdése, észrevétele merülne fel, kérem, hogy az alábbi telefonszámon érdeklődjön a beadást megelőzően:

**Elérhetőségek:**

Megrendelő részéről: Lachmann János +36 30 532 66 43

**Általános MŰSZAKI LEÍRÁS aZ ÉLŐFÜVES NAGYPÁLYA FELÚJÍTÁSRA vonatkozóan**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Pályatechnikai eszközök kézi erővel történő bontása, helyi deponálással, labdafogó háló és korlátok nélkül |
| 2 | Meglévő gyepfelület lenyesése gépi és kisegítő kézi erővel, átlag 5-8 cm vastagságban (I-III. talajoszt. |
| 3 | Pályatestről a fejtett talaj felrakása szállítóeszközre, lerakóhelyre szállítása településen belül |
| 4 | 0/1 síkhomok szállítása a meliorációs munkákhoz |
| 5 | Vízszűrés beépítése (FY-208 2"-os karimás szűrő) |
| 6 | Hunter PSR-53 szivattyúindító relé beépítése |
| 7 | Földmunka - árokásás; KPE csőhálózat fektetése; öntözési körök kialakítása; RainBird 8005 szórófejek (24 db) beépítése; Rainbird PGA 150 mágnesszelepek (12 db) csatlakoztatása a vezérléshez; Hunter I-Core vezérlő és Mini meteorológiai állomás szerelése; beüzemelése |
| 8 | Pályasík készítés könyített lézervezérelt munkagéppel, kisegítő élőmunkával |
| 9 | Gépi precíziós magágykészítés I-II oszt. Talajban |
| 10 | Labdarúgópálya minőségi gyepszőnyeg, csak a játéktérre |
| 11 | Gyepszőnyeg szállítása Gyál-Mosonszolnok |
| 12 | Gépi gyepszőnyeg terítés kisegítő élőmunka nélkül |
| 13 | Kisegítő élőmunka gyepszőnyeg terítéséhez (illesztés, vágás, stb). Az illesztési veszteségek pálya melletti deponálása. |
| 14 | Eredést elősegítő magas foszfortartalmú un. Starter-trágya egyenletes kijuttatása |

**A műszaki megoldások követelményeknek való megfelelőség**

**Élet és vagyonvédelem:**

A munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. számú törvényben foglaltaknak a tervezett műszaki tervek és műszaki leírások munkavédelmi szempontból eleget tesznek.

**Környezetvédelem:**

Hulladékkezelés:

A használat során keletkező kommunális és szelektív hulladék elszállítását a települési önkormányzat által megbízott szemétszállító cég végzi.

Veszélyes hulladéknak minősülő hulladék a használat során nem keletkezik.

Az építési hulladék, illetve bontási tevékenység során keletkezett hulladék, a hulladékkezelés szabályzásáról szóló 45/2004(VII.26) BM-KvVM együttes rendelet I.sz mellékletében mennyiségi küszöb értéket nem érik el.

**Átadott CD tartalma:**

* Ajánlati felhívás
* Szerződés tervezet
* TAO határozat
* Költségvetés kiírás

*Mosonszolnok, 2019. április 12.*

Tisztelettel:

**Lachmann János**

**FELOLVASÓ LAP**

**Sportcélú fejlesztés (Élőfüves nagypálya felújítás) megvalósítására irányuló pályázathoz kapcsolódó**

**Kivitelezői feladatok ellátására**

Teljes körű Kivitelezői feladatok ellátása az alábbi helyen:

* 9154 Mosonszolnok, Sport u. 18.

Az ajánlattevő adatai:

* Név: ………………………..
* Cím: ………………………..
* Tel.: +36……………………
* Bankszámlaszám: ………………………..
* Adószám: ………………………..
* Cégjegyzék szám: ………………………..

**Ajánlati ár a biztonsági kerítés építésére, mely 30 napig érvényes:**

**Nettó ………….……..,- Ft + ……………………,- Ft (27% ÁFA), azaz bruttó ………..…….,- Ft**

*……………., 2019. ………..…….*

………………………………………………….

cégszerű aláírás

**Nyilatkozati lap**

Alulírott **………**, a **………….** képviseletében bűntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy:

* az általam képviselt cégnek adótartozása nincs;
* a **……………..** 2017/18 mérleg szerinti eredmény nem volt veszteséges, a beszámolója elektronikus úton nyilvántartásban elérhető;
* tudomásul veszem, hogy a vállalkozó díj kifizetésére csak utófinanszírozás keretében kerül sor, így ennek megfelelően rendelkezem a kivitelezői munka megvalósításhoz szükséges anyagi erővel;
* a **…………..** nem áll felszámolás vagy végelszámolás alatt, nem indult ellene csődeljárás;
* az ajánlatunkat az eredményről való tájékoztatást követő legalább 30 napig fenntartom, és nyertessége esetén megkötöm a kivitelezői szerződést;
* a megküldött kivitelezői szerződésben foglalt feltételeket elfogadom.

*…………….., 2019. ………..…….*

………………………………………….

cégszerű aláírás